Szczytno, dnia 27.08.2008r.

UMOWA Nr 6/08

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.08.2008r.                  w Szczytnie pomiędzy

Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie, ul. Niepodległości 15,

zwanym dalej

„Zamawiającym”, którą reprezentują:

1.  mgr Janusz Barcikowski   –  dyrektor ZPOW w Szczytnie

2.          Agnieszka Tomaszczyk – Główny Księgowy

a

Henrykiem Kornowskim – Zakład Ogólnobudowlany

z siedzibą : Lipowa Góra Zachód 12a

posiadającym numer NIP 745-000-30-83, numer REGON 511022931, wpis do ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana Henryka Kornowskiego Zakład

Ogólnobudowlany nr 16/1989,  zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują:

1. Henryk Kornowski - Kierownik

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pokoi i korytarza na               I piętrze w budynku ZPOW w Szczytnie , ul. Niepodległości 15 obejmujące roboty branży budowlanej:

2. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1, określają:

- przedmiary robót,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w części zawierającej zbiory wymagań                                                                                                 w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania odnośnie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

3. Zlecone roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,       normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień 28.08.2008r

2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się do dnia  31.10.2008r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 28.08.2008r. pomieszczenia do remontu.

§ 4

Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązki zapewnienia Wykonawcy:

1) źródeł poboru wody i energii elektrycznej i udostępnienia ich nieodpłatnie

od dnia 28.08.2008 r.,

2) zamykanych pomieszczeń, na terenie ZPOW w Szczytnie, przeznaczonych na składowanie narzędzi i materiałów i udostępnienia ich od dnia  28.08.2008 r.

§ 5

- Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie nadzoru robót, objętych umową są:
                                                      Wojciech Pepiński

- Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do odbioru robót, objętych umową jest                                                Wojciech Pepiński

- Inspektorzy nadzoru działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Pana Henryka Kornowskiego

§ 6

1.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu robót budowlanych.

2.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały własne Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać – co do jakości (materiały I gatunku) – wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                            w budownictwie oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z użytych materiałów, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że dostarczone materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

§ 8

1.Rzeczowy zakres robót z rozbiciem na zadania oraz bezpośrednich wykonawców tych zadań (podwykonawców) stanowi załącznik nr ..... do niniejszej umowy.

2.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umów                                      z podwykonawcami przed ich zawarciem.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia, przypadającego na ten zakres w niniejszej umowie.

§ 9

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym  Wykonawcy oraz ilości wykonanych i odebranych robót według obmiaru.

2.Wynagrodzenie to ustala się na kwotę (łącznie z podatkiem VAT): 67.728,46 słownie sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 46/100, na podstawie przyjętej oferty oraz przedmiaru robót.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót w trakcie ich trwania oraz wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych wiążących się funkcjonalnie                             z realizacją robót podstawowych.

4.Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20 % wartości zamówienia, a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone                z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, jak przyjęte w umowie.

5.Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, w formie kalkulacji szczegółowej, opracowanego zgodnie                                           z założeniami do kosztorysowania .

6.Wynagrodzenie za roboty będzie realizowane  fakturami częściowymi .

7.Wskaźniki cenowe do kosztorysowania robót zamiennych lub dodatkowych:

stawka robocizny :  R  = ....... zł/rg

narzut kosztów pośrednich Kp  do  R i  S   -........ %

zysk Z do ( R+S+Kp ) -  ............... %

koszty pracy sprzętu zostaną rozliczone w oparciu o cennik „Sekocenbud” z  III

kwartału 2006 r.

koszty zakupu materiałów - …. % ceny netto materiałów M.

8.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje:

roboty branży budowlanej – wynagrodzenie w kwocie 67.728,46 zł,

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafach poprzednich umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców,

2.  udostępnienia pomieszczeń podwykonawcom,

3. zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn  i urządzeń,

4. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                     i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

5.  informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest, na jego żądanie, odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1.Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a). za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,10 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

b). za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi

za wady lub okresie gwarancji – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia

umownego za wykonany element robót za każdy dzień opóźnienia, liczonego od

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c).z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d).za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,10 % za każdy dzień przerwy,

e)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za wykonanie elementów przedmiotów umowy (które zostały rozpoczęte) za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                        w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1.Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość odbioru wpisem w dzienniku robót (dzienniku budowy); potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika robót.

2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór części przedmiotu umowy, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

3)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

4)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić od umowy.

4.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6.Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

7.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10.

8.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad.

§ 13

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie się odbywało

fakturami częściowymi według stopnia zaawansowania robót, potwierdzonego

protokolarnie przez inspektora nadzoru.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze przez

Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w ciągu 3 dni od daty zakończenia i odbioru części przedmiotu umowy.

§ 16

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni, licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 17

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 19

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i rozpocznie ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umowy wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy – robót.

§ 20

1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do

Zamawiającego.

3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez

Wykonawcę roszczenia w terminie 10 dni od daty jego zgłoszenia.

4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia lub nie udzielenia

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony

jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralne części:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy z dnia 20.08.2008r.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                  ZAMAWIAJĄCY: