UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński.

Nasz znak: Rg 3431/8/09                                                      Szczytno, dnia  01.07.2009r.

W imieniu Powiatu Szczycieńskiego uprzejmie informuję, że w dniu 01.07.2009r.  wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński.

Treść zapytania brzmi:

Podczas wizji lokalnej w poszczególnych opisanych w SIWZ miejscowościach stwierdziłem, ze zarówno ilości eternitu do rozebrania w pokryciach dachowych jak i rozebranych do zebrania, przyjęte zostały według pomiarów szacunkowych. Eternit rozebrany stanowią zarówno płyty faliste jak i płaskie o różnych gabarytach, częściowo porozbijane i ułamkowe, ułożone bezładnie, niemożliwe do ustalenia ich powierzchni i masy przed zebraniem i zważeniem. Po za tym wagę 1 m2 pokrycia w 17 kg przyjętą dla płyt niskofalistych, wysokofalistych i płaskich należałoby traktować jako wagę ujednoliconą szacunkową. Biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny odpadów azbestowo-cementowych w pokryciach i rozebranych miejscach ośmielam się zaproponować:

- Opracowanie oferty zgodnie z warunkami podanymi w Państwa SIWZ z potraktowaniem oferowanych wartości jako umownie nieryczałtowe.

- Rozliczenie kosztów rozebranych odpadów według ich faktycznej wagi.

- Z rozbiórki pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych według pomiarów dachów tych budynków dokonanych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Wyliczenie masy rozebranych z pokrycia odpadów według norm podanych w KNR 2-02 tabl. 0505 i „Poradniku Technicznym Kierownika Budowy tom I” str. 154 i 155.

- Unieszkodliwienie odpadów według wagi faktycznej określonej w dostarczonych przez Wykonawcę kartach przekazania odpadów.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z warunkami podanymi w SIZW i projekcie umowy stanowiącej integralną część SIWZ. Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości zdemontowanych i zebranych płyt azbestowo-cementowych pomnożonej przez ceny jednostkowe podane w ofercie, które są cenami ryczałtowymi wykonawcy i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy.

Ad.2. Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy rozliczenie kosztów rozebranych i unieszkodliwionych odpadów zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości zdemontowanych, zebranych i unieszkodliwionych płyt azbestowo-cementowych. Zgodnie z § 5 ust. 5 projektu umowy w trakcie realizacji umowy będą spisywane protokoły odbiorów częściowych z wyszczególnieniem ilości eternitu pochodzącego z rozbiórki i zebranego z każdego obiektu i posesji.

Ad.3. Wg Zamawiającego do wyliczenie masy rozebranych i unieszkodliwionych odpadów nie można zastosować KNR 2-02 tabl. 0505, ponieważ obejmuje ona wykonanie nowych pokryć  dachowych z płyt azbestowo-cementowych ( nakłady na m2 pokrycia) a nie obejmuje „demontażu tych płyt”. Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i załącznikami do SIWZ wyliczenie i ustalenie kosztów masy rozebranych i unieszkodliwionych odpadów następować będzie w „Kg”.

Ad.4. Zgodnie z § 5 ust. 6 projektu umowy  podstawą rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, podpisany przez obie strony umowy, wraz z kartami przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Z poważaniem:

Wicestarosta

Kazimierz Oleszkiewicz