SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: Rg 3431/7/08

- Nazwa i adres zamawiającego.

Zarząd Powiatu Szczycieńskiego

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Tel. 089 624 70 31,    fax. 089 624 30 36,

internet: bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski

NIP: 745-15-96-932

REGON: 510742534

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) na wykonanie robót budowlanych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o funkcji biurowo-socjalno-garażowej na działce nr 12/3 i 12/4  w Szczytnie - Kod CPV 45.21.61.21-8. VI etap zadania obejmuje wykonanie robót wykończeniowych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz budowę wspinalni, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

VI etap zadania obejmuje następujące prace:

1. Roboty budowlane:

- podkład betonowy i posadzki przemysłowe w części garażowej, przykrycie kanałów wewnętrznych w garażach. Zbrojenie- włókna posadzki przemysłowej należy przyjąć w takiej ilości jaką zaleca producent posadzki przemysłowej. Obłożenie kanałów w garażach z kątownika. Przykrycie kanałów kratą żeberkową z płaskownika 50x5 stal ST 37 ocynkowaną ogniowo. Posadzka epoksydowa grubości 6 mm.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej w pomieszczeniach od nr 23 do 34 części garażowej,

- montaż schodów systemowych samonośnych na antresolę. Konstrukcja stalowa ze stopniami drewnianymi zabezpieczonymi ogniowo.

- posadzki i cokoły z płytek terakotowych, gres, wykładzin dywanowych, z tworzyw      sztucznych, okładziny schodów,  arylowanie posadzek z tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne wykładziny dywanowej: odporność na fotele na kółkach, krzesła na kółkach: BS EN 985 TEST A:2001; aprobata: do stosowania w miejscach używania krzeseł na kółkach; obciążenie statyczne: BS 4939:1987 (1996) odzyskanie właściwości > 85% (w ciągu 24 godzin); obciążenie dynamiczne- BS ISO 2094:1999 ubytek < 20% (1000 uderzeń); trwałość barwy; płomienie: BS1006: B02 minimum 6 stopień; odporność na szampon: BS100 UK- TB: 1990 minimum 4-5 stopień,

Parametry techniczne wykładziny PCV: trudnopalność: EN 13501- 1 Klasa Bfl- S, EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m², EN ISO11925-2 pozytywny, ASTM E648+ Klasa 1, +2.0mm; antypoślizgowość:  EN 13893 Klasa DS , AS/NZS 4586 R9; klasa ścieralności: EN 649 Grupa M, wg badań ITB Grupa P;

antyelektrostatyczność: EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”,

W zakresie rzeczowym nie należy ujmować pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.

- obudowa pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji odciągu spalin, słupów stalowych w pomieszczeniu nr 214 pokój, 215 kuchnia, 216 pokój + aneks kuchenny na poddaszu części biurowej ( w pomieszczeniach sanitarnych obudowa z glazury, w pozostałych pomieszczeniach wykonanie konstrukcji stalowej i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych Farmacell),

- wyłazy i drabiny wewnętrzne na poddasze nieużytkowe – zgodnie z rysunkami zamiennymi pod nazwą: „ drabina na poddasze nieużytkowe”, „rzut poddasza zamienny 2 wyłazy model 1- rzut poddasza nad częścią biurowo-socjalną” i „ rzut poddasza zamienny 2 wyłazy model 2 – rzut piętra nad częścią garażową”.

- uzupełnienie ubytku posadzki w pomieszczeniu nr 216 pokój + aneks kuchenny, otwory o wymiarach 13x13 cm i 23x23 cm,

- osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, drzwi dymoszczelnych, p.poż, ścianek przeszklonych z profili aluminiowych i GR. Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne obejmujące. W zakresie rzeczowym nie należy ujmować montażu 1 szt ościeżnicy i skrzydła w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

- tynki i gładzie wewnętrzne ścian, sufitów, słupów betonowych i elementów betonowych. Na sufitach garaży wykonać tynk gipsowy gr. 1,5 cm.

W zakresie rzeczowym nie należy ujmować tynków ścian wymienionych w niniejszej SIWZ wykonanych w IV etapie realizacji zadania.

-  ześlizgi z drzwiami, konstrukcją mocującą do płatwi stalowych i poduszkami zeskoku. Słupy mocowane oddzielnie w dwóch pomieszczeniach ześlizgów. Z jednej strony zakotwione w posadzce w garażu, z drugiej mocowane do stropu piętra.

- sufity podwieszane na konstrukcji metalowej kasetonowe i ognioodporne. W pomieszczeniu nr 107 sala wykładowa i pomieszczeniu nr 108 antresola wykonać sufit podwieszany systemowy o odporności ogniowej 30 min, zgodnie z pkt. I.II.16 opisu technicznego do projektu. W pomieszczeniu nr 216 pokój + aneks kuchenny, montując sufit podwieszany wykonać skosy w proporcji h/L = 1/3 do krawędzi okien połaciowych.

- malowanie powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi, akrylowymi, syntetycznymi, malowanie słupów konstrukcyjnych w ukośne żółto-czerwone pasy, malowanie pasów białych. Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z opisem techniczny do dokumentacji pkt. I.II.16 „Opis Pomieszczeń”. Malowanie farbami emulsyjnymi należy uwzględnić w pomieszczeniach: pralnia, suszarnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnie na parterze, palarnia. Malowanie farbami akrylowymi należy uwzględnić w pomieszczeniach: komunikacja, klatki schodowe, sala wykładowa, narad, pokoje biurowe, socjalne, sypialne, kuchnie, serwerownia, świetlica, jadalnia, pomieszczenia ześlizgów. W pozostałych pomieszczeniach wymienionych w pkt. I.II.16 opisu technicznego w dokumentacji należy wykonać powłoki natryskowe,

- licowanie ścian płytkami – glazurą. Zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji pkt. I.II.16 w pomieszczeniach pralni, suszarni, pomieszczeniach gospodarczych, szatniach na parterze ściany należy obłożyć glazurą do wysokości 2,0 m. W pomieszczeniach sanitarnych, przygotowalni posiłków, jadalni, ściany należy obłożyć glazurą do pełnej wysokości. Należy ująć ułożenie glazury na ścianach pionowych. „Skosy” pozostają bez licowania powierzchni płytkami.

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,

- zabezpieczenie słupów konstrukcyjnych i ścian: listwami ochronnymi, osłonowymi, zabezpieczenia przeciwuderzeniowe, zabezpieczenia odbojami przemysłowymi (kolor do uzgodnienia z inwestorem). Na ścianach pomieszczeń komunikacyjnych i klatek schodowych zamontować osłony przeciwuderzeniowe szer. min. 20 cm, na wysokości 80 cm od posadzki ( np.: osłony PF-64, wys. 203 mm lub o równoważnej klasie jakości),

- montaż balustrad  na klatkach schodowych, wieży i antresoli. Balustrady ze stali ST3SX malowanej,

-  wykonanie przejścia pomiędzy pokojem nr 18 Komendant a pokojem nr 17 sala odpraw: wykucie otworu drzwiowego, osadzenie belki stalowej, osadzenie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego,

- montaż wciągarki do węży, podnośnika  samochodowego,  kuchni elektrycznych,

- dokończenie elewacji zewnętrznej budynku – boniowanie jednego pasa elewacji wokół budynku, cokół ścian fundamentowych, daszki nad drzwiami. Daszki płaskie systemowe poliwęglanowe na profilach aluminiowych malowanych ze ścianką boczną np: Firmy MAWA Częstochowa lub inne równoważne o nie gorszych parametrach,

- budowa wspinalni,

2.  Instalacje sanitarne:

-  montaż instalacji odciągu spalin ( montaż odsysaczy spalin, tablice zasilająco-sterująca, wentylatory dachowe i kanałowe),

-  montaż armatury instalacji kanalizacji sanitarnej. W zakresie rzeczowym nie ujmować montażu wpustów ściekowych śr. 50 ujętych w załączonym przedmiarze robót w poz.6,

-  montaż odwodnienia liniowego garaży,

- montaż armatury instalacji zimnej i ciepłej wody, montaż kabin prysznicowych.

W zakresie rzeczowym nie ujmować montażu mieszaczy i zaworów ujętych w załączonym przedmiarze robót w poz.13, 14, 15, 17,

3.  Instalacje elektryczne:

-  montaż osprzętu elektrycznego instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej i sterowniczej, instalacji świateł i dzwonków alarmowych, sygnalizatorów numerycznych, instalacji połączeń wyrównawczych, pomiary instalacji elektrycznych.

- podłączenie do ułożonej instalacji elektrycznej zamontowanych klap dymowych i drzwi garażowych. Skrzynki zasilająco-sterujące drzwiami garażowymi są zamontowane przy każdych drzwiach,

- ułożenie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, instalacji zasilającej kuchenkę elektryczną wraz z osprzętem w pomieszczeniu nr 216 pokój z aneksem kuchennym na poddaszu części biurowo-socjalnej. W zakresie rzeczowym należy uwzględnić wymianę obudowy tablicy T4 w związku z doprojektowaniem w/w instalacji. Obudowę T4 należy wykonać wg załączonych w dokumentacji elektrycznej rysunków zamiennych.

- ułożenie instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem na poddaszu nieużytkowym nad częścią biurowo-socjalno-garażową.

W zakresie rzeczowym nie ujmować: montażu puszek instalacyjnych w elemencie instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych ujętych w załączonym przedmiarze robót w poz. nr 2, 3, 4, 5, 6, montażu listew i uchwytów uziemiających w elemencie instalacja połączeń wyrównawczych ujętych w przedmiarze w poz. nr 81, 82, dostawy i montażu zasilaczy UPS ujętych w załączonym przedmiarze robót w poz. nr 91. Zaleca się przyjąć osprzęt elektryczny np: firmy Polo OPTIMA lub osprzęt o równoważnej klasie jakości.

4. Instalacje teletechniczne:

- teleinformatyczna sieć strukturalna – montaż puszek, osprzętu,

- montażu głównego punktu dystrybucyjnego z urządzeniami,

- pomiary dynamiczne,

- sygnalizacja alarmu pożaru – montaż puszek, osprzętu, urządzeń,

- system oddymiania – montaż osprzętu, urządzeń,

- sygnalizacja alarmu włamania i napadu oraz system telewizji dozorowej – montaż osprzętu, urządzeń,

- systemu monitoringu wizyjnego – montaż osprzętu, urządzeń,

- system nagłośnienia – montaż osprzętu, urządzeń,

- sieć telewizji kablowej – montaż puszek, osprzętu, urządzeń. Przy montażu anten TV wykonać konstrukcję mocującą anteny do wybudowanego masztu wolnostojącego.

Zakres rzeczowy instalacji teletechnicznych nie obejmuje dostawy i montażu cyfrowej centrali telefonicznej i aparatów systemowych ujętych w załączonym przedmiarze w poz. nr 14.  Urządzenia te zostaną przeniesione z aktualnej siedziby KPPSP.

W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, niezbędne do  uzyskania pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zakres prac do wykonania w VI etapie ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót obejmują całe zadanie inwestycyjne, które realizowane jest etapami. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia objętego VI etapem realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenia własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego etapami Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury.

Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych VI etapu zobowiązany będzie do zabezpieczenia np: folią, robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach przed ich uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zapyleniem, zachlapaniem.

Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów ogrzewania budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Warunki płatności za wykonane roboty:

Zamawiający informuje, że w 2008r. płatność należności za wykonane roboty nastąpi do kwoty 700.000,00 zł. Pozostałe należności za wykonane roboty w 2008r. płatne będą w zależności od wysokości pozyskanych środków finansowych z budżetu państwa. W przypadku nie pozyskania środków finansowych z budżetu państwa w 2008r., płatność za wykonane roboty nastąpi w terminie do dnia 31.01.2009r.

Zamawiający informuje Wykonawców, że w okresie od 07.08.2008r do 30.11.2008r. realizowany będzie V etap budowy KPPSP, obejmujący wykonanie zagospodarowania terenu: roboty pomiarowe, rozebranie elementów betonowych, roboty ziemne, usunięcie karp po 143 wyciętych drzewach, chodniki przy jezdni i budynku, drogi dojazdowe, place, trawniki,  boisko sportowe, bieżnia, ogrodzenie terenu.

W I etapie realizacji zadania inwestycyjnego został wykonany stan surowy zamknięty budynku z przyłączami zewnętrznymi. Wykonano n/w prace:

- roboty ziemne pod budynkiem biurowo- socjalno-garażowym,

- stopy i ławy fundamentowe pod budynkiem z przykryciem ich gruntem rodzimym i pospółką do poziomu warstw podposadzkowych,

- stopy i słupy żelbetowe w części garażowej,

- ściany zewnętrzne budynku,

- stropy monolityczne z betonu B-20 zamiast stropów UNI-GRAN,  strop pod antresolę w części socjalnej,

- fundament pod agregat prądotwórczy i stopy pod podnośnik samochodowy,

- w stropie na garażami wykonano otwory pod kabiny ześlizgów,

- schody żelbetowe w części garażowej i socjalnej,

- ściany wieży i zamontowano konstrukcję stalową do podciągania węży, bez montażu wciągarki,

- konstrukcję dachu i przykrycie dachu budynku z wykończeniem elementów ponad dachem, dach płaski nad częścią garażową z przykryciem płytami styropianowymi laminowanymi i papą, wykonano podbitkę okapów,

- kominy wentylacyjne z ociepleniem wyciągnięto od poziomu jętek ponad dach,

- rynny i rury spustowe,

- osadzono stolarkę okienną w całym budynku, parapety zewnętrzne na ścianach: północnej, południowej i wschodniej, okna poddaszy, klapę oddymiającą bez podłączenia do instalacji elektrycznej, włazy dachowe, stolarkę drzwiową zewnętrzną, bramy garażowe, fasadę przeszkloną wieży z klapą dymową bez podłączenia do instalacji elektrycznej,

- elewację zewnętrzną trzech ścian budynku tj: ściany południowej, północnej i wschodniej bez cokołu ścian fundamentowych, jednego pasa boni na ścianach przy cokole,

- ułożono bednarkę przy fundamentach,

- przyłącze centralnego ogrzewania zakończone wejściem do wnętrza budynku,

- instalację c.o. w budynku istniejącej kotłowni,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończonej wejściem do wnętrza budynku,

- przyłącze wodociągowe zakończone wejściem do wnętrza budynku,

- kanalizację deszczową i połączono ją z rurami spustowymi budynku,

W II etapie realizacji zadania inwestycyjnego wykonano n/w prace:

1. ułożono instalację odgromową na budynku,

2. usunięto kolizje istniejących linii napowietrznych n.n. z projektowaną drogą dojazdową,

3. wykonano elewację zewnętrznej zachodniej ściany budynku,

4. wylano podkłady i podłoża pod posadzki, ścianki i dna kanałów pod instalację c.o.,

5. postawiono ścianki działowe murowane,

6.  wykonano izolację cieplną dachu z folii i wełny mineralnej,

7. konstrukcję rusztu z kształtowników metalowych i łat drewnianych na stropie pod okładziny z płyt gipsowych,

8. maszt antenowy wolnostojący,

9. poziomy instalacji kanalizacyjnej,

10.  ruraż instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej i ciepłej wody,

11. ruraż instalacji c.o., instalacja c.o. pomieszczenia węzła cieplnego,

12. przekładkę instalacji gazu ziemnego  w strefie ul. Sobieszczańskiego.

W III etapie realizacji zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace:

1. postawiono konstrukcje stalowe ścianek działowych  z wypełnieniem wełną mineralną   (bez obudowy konstrukcji płytami Farmacell ),

2. zamontowano przewody wentylacji grawitacyjnej z rur „Spiro” z obudową rusztem stalowym ( bez obudowy rusztu płytami Farmacell ),

3. ułożono przewody instalacji teletechnicznych: teleinformatycznej sieci strukturalnej, sygnalizacji alarmu pożaru, systemu oddymiania, systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej, systemu monitoringu wizyjnego, systemu nagłośnienia, sieci telewizji kablowej (bez montażu puszek i osprzętu ),

4. ułożono przewody instalacji elektrycznych: WLZ-y, instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej i sterowniczej, instalacji świateł i dzwonków alarmowych, sygnalizatorów numerycznych, instalacji połączeń wyrównawczych (bez montażu osprzętu),

5. zamontowano rozdzielnice: RG, RW, T1, T2, T3, T4, TM, TU, TU1, TU2, TU3, TU4, TU5, TW, zamontowano zasilacze UPS 1(2), wyłącznik p.poż.

6. ułożono warstwy tynku na ścianach za tablicami rozdzielczymi.

W IV etapie realizacji zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace:

1. tynki wewnętrzne gipsowe na całej ścianie, na której wg projektu instalacji c.o. zostały zamontowane grzejniki c.o. tj:

- rzut przyziemia w pomieszczeniach nr: 7 palarnia, 8 pomieszczenie do badania sprzętu, komunikacja przy pom. Nr 8, 10 suszarnia, 12 magazyn, 15,16,17,18 pokoje biurowe, 19 sekretariat, 20 pokój biurowy,

- rzut piętra w pomieszczeniach nr: 108 pokój biurowy, 109 sala wykładowa, 112,113,114,115,116 pokoje biurowe, 117 pokój narad, 118,119 pokoje socjalne, 120 pomieszczenie CPR, 145 komunikacja przy pokoju sypialnym,

- rzut poddasza w pomieszczeniach nr: 201 pom. gospodarcze, 205 kuchnia, 215 kuchnia, 216 pokój,

2. tynki wewnętrzne cem.-wap. ( fartuchy ) za grzejnikami c.o. na ścianie, na której wg projektu instalacji c.o. zostały zamontowane grzejniki c.o. tj:

- rzut przyziemia w pomieszczeniach nr 1 dyżurka, 2 węzeł sanitarny, 3 węzeł sanitarny, 4 komunikacja, 5 umywalnia, 6 szatnie, 9 centrala wentylacyjna, 11 pralnia, 21,22 komunikacja, 23 pomieszczenia garaży, 24 warsztat, 26 garaż, 27 komunikacja, 29 garaż, 30 pom. nurków, 31 sprężarkownia, 34 magazyn sorbentów,

- rzut piętra w pomieszczeniach nr: 101 pom. socjalne, 102,103 węzeł sanitarny, 104 kancelaria tajna, 105,106 węzeł sanitarny, 107 archiwum, 121 serwerownia, 145 komunikacja wieża, komunikacja przy pokoju nr 144,

- rzut poddasza w pomieszczeniach nr: 202,203 węzeł sanitarny, 213 łazienka,

3. tynki wewnętrzne suche z płyt gipsowo-kartonowych na całej ścianie, na której wg projektu instalacji c.o. zostały zamontowane grzejniki c.o. tj:

- rzut piętra w pomieszczeniach nr: 123 przygotowalnia posiłków, 124 jadalnia, 125 węzeł sanitarny, 129 siłownia, 130,131 szatnie, 132 umywalnia, 134 szatnia, 135 sala wypoczynku czynnego, 136,137,138,139,140 pokoje sypialne, 141 świetlica, 142,143,144 pokoje biurowe, 146 komunikacja,

- rzut poddasza w pomieszczeniach nr: 206,207,208,209,210,211,214 pokoje,

4. okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Farmacell ścian działowych, połaci dachowej - skosy oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej, przewodów odprowadzenia spalin od agregatu prądotwórczego,

5. osadzono parapety wewnętrzne,

6. w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wykonano: tynki wewnętrzne, malowanie ścian i sufitu, posadzkę z płytek gres, osadzono drzwi wewnętrzne typu Hormann,

7. w pomieszczeniu nr 33 agregatornia obłożono ściany i sufit płytami dźwiękochłonnymi,

8. instalację centralnego ogrzewania: zamontowano grzejniki c.o., aparaty grzewczo-wentylacyjne. Uruchomiono instalację c.o.

9. instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: instalację wody lodowej na parterze i piętrze, zamontowano agregaty wody lodowej, instalację odprowadzenia skroplin, wentylację mechaniczną z montażem centrali wentylacyjnej,

10. instalację wod.-kan.: dokończono ruraż instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem podejść odpływowych ( bez montażu armatury), dokończono ruraż instalacji zimnej i ciepłej wody z wykonaniem podejść dopływowych, zamontowano podgrzewacze wody typu VIKING i OW oraz baterie natryskowe ( bez pozostałej armatury),

11. wykonano instalację sprężonego powietrza,

12. dostarczono i podłączono agregat prądotwórczy, wykonano instalację przepływu powietrza i instalacje odprowadzenia spalin od agregatu,

13. wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu i uliczną sygnalizację ostrzegawczą.

Wykonano przyłącze elektroenergetyczne ze złączem kablowo-pomiarowym do nowo budowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonano przyłącze telekomunikacyjne do nowo budowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z wprowadzeniem kabla do pomieszczenia serwerowi.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 15.12.2008r.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną cześć stanowią załączniki.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oferta – pod rygorem nieważności- powinna być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

- Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” opracowanym przez zamawiającego, poprzez jego wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem: „Oferta na wykonanie VI etapu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej. W przypadku składania oferty wspólnej na kopercie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę oraz nazwę i adres pełnomocnika. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki. Wspólnicy Spółki Cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2002r. nr 197 poz. 1661). Nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi w tym Spółek Cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne,

  - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Należy wskazać osoby z uprawnieniami budowlanymi, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

  - kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium,

  - harmonogram rzeczowo-finansowy budowy określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto.

  - zaparafowany projekt umowy.

- W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

A). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Joanna Wójcicka tel. 089 624 70 31, fax. 089 624 30 36,  pokój nr A 03.

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ- bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ.

- W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli   niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.

- Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

- Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  22.100,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych.

- Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.

- Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium w kasie lub na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub inne formy wadium.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium może być wnoszone w:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr  33 883800052001000005890005.

8. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w siedzibie zamawiającego w kasie w godz. od 800 do 1500.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy.

11. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.

XIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Miejsce i termin składania ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 01.09.2008r. do godz. 1000 w pokoju nr A 03.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.09.2008r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 214.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokółu,

- wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty,

- po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ( § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r). Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy podać w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

W cenie oferty należy przewidzieć koszty zabezpieczenia robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zapyleniem, zachlapaniem.

W cenie oferty nie należy ujmować częściowego wykonania tynków wewnętrznych  opisanych w pkt. III niniejszej SIWZ oraz robót branży budowlanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy przy ocenie ofert zamawiający przyjmować będzie, że prawidłowo została podana cena ryczałtowa w formularzu oferty, bez względu na sposób jej obliczenia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  cena oferty    - 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= -------------------------------- x 100 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium

cena badanej oferty

2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki w obliczeniu ceny.

4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny ofertowej zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy.

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy.

7. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

8. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

10. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Podmioty występujące wspólnie będą zobowiązane do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

- W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy ofertowe na podstawie których  wyliczono cenę oferty.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr  33883800052001000005890005, wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie zamawiającego w godz. od 800 do 1500.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami działu VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

- Protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony bez rozpatrywania.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest należy złożyć w dniach pracy zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 730 do 1530.

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.

XXVII. Informacja o podwykonawcach.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca  powierzy podwykonawcom.

Załączniki:

- formularz oferty,

- oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- projekt umowy,

- dokumentacja projektowa architektura,

- dokumentacja projektowa instalacje elektryczne,

- dokumentacja projektowa instalacje teletechniczne,

- dokumentacja projektowa branża sanitarna instalacje wod.-kan., c.o.,

- dokumentacja projektowa branża sanitarna wentylacja,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja,

- przedmiary robót: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne,  instalacje sanitarne wod.-kan., wentylacja,

Szczytno, dnia  11.08.2008r.

Zatwierdził:

Starosta Szczycieński

Jarosław Matłach