Projekt

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

W dniu ………………. w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim z siedzibą w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1. Jarosława  Matłacha                            - Starostę Szczycieńskiego

2. Sylwię Monikę Jaskulską                    - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Agnieszki Gałązki  - Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

NIP: 745-18-11-678                REGON: 510742534

a

…………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym  przez:

1. ………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

NIP: ………………….             REGON: …………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Umowa niniejsza jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4 oraz  sprawowanie nadzoru autorskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie:

Zaprojektowanie budynku hali sportowej o wymiarach boiska 24 x 12 m, z zapleczem sanitarno-szatniowym dla uczniów, pokojem dla nauczycieli, pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, magazynem na sprzęt sportowy, kurtynami wewnątrz sali, boiskami do gier zespołowych ( siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis), widowni do 80 miejsc siedzących. Obiekt bez barier architektonicznych przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Zaprojektowanie łączników, które połączą budynek hali sportowej  z istniejącym budynkiem szkoły i budynkiem internatu. W bryle projektowanej hali sportowej należy uwzględnić możliwość zaprojektowania sal edukacyjnych do pracy z młodzieżą niepełnosprawną.

3. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w ustawami i rozporządzeniami:

-  ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r. poz. 462),

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z  2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1139),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (  tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr  120, poz. 1126 ),

- ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.)

4.   Przedmiot umowy obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, które będą służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, powinny umożliwić realizację robót budowlanych na ich podstawie i oddanie inwestycji w użytkowanie.

- inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geotechniczne,

- projektów budowlano-wykonawczych architektury i konstrukcji, detali architektonicznych, kolorystyki wnętrza i  elewacji,

- projektu  wyposażenia boisk i sali  gimnastycznej w sprzęt sportowy m.in. tablice wyników, tablice z koszem, słupki do gry, bramki, kurtyny rozdzielającą boisko,

- projektu  wyposażenia w gaśnice p.poż., znaki i tabliczki informacyjne p.poż,

- projektu nagłośnienia,

- projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji przeciwpożarowych wodnych,

- projektów budowlano-wykonawczych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych: instalacje gniazd i siły, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia miejscowego, uziemień, oświetlenia alarmowego,

- projektów budowlano-wykonawczych przyłączy instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania , ciepła technologicznego, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej,

- projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu: droga dojazdowa, chodnik, opaska,

- charakterystyki energetycznej budynku,

- wytyczne do planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. ( Dz. U. z  2004r. Nr 202 poz. 2072),

- przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,

- szczegółowych kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172),

- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK).

5. Projekty wykonawcze powinny zawierać opisy i  szczegółowe rysunki niezbędne do realizacji robót.

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzględniać dojazd i dostęp do parteru budynku osobom niepełnosprawnym.

7.  Dokumentacja projektowa powinna posiadać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  wymagane przepisami warunki techniczne, uzgodnienia oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację i decyzję o pozwoleniu na budowę,  aktualną mapę do celów projektowych,

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń, rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, podkładów geodezyjnych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zatwierdzającej dokumentację i decyzji o pozwoleniu na budowę.

9. Dokumentację projektową należy opracować w 6 egzemplarzach w wersji papierowej. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Szczegółowe przedmiary robót i kosztorysy  inwestorskie  w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

10. Dokumentację projektowo-wykonawczą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. Dokumentacja w wersji elektronicznej służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia i powinna być opracowana w takim programie, aby umożliwić jej odczytanie przez uczestników postępowania przetargowego na roboty budowlane.

11. W trakcie prac projektowych Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy w przypadku stwierdzenia, że wyliczone koszty zadania przekraczają środki finansowe przeznaczone na jego realizację. Wykonawca dokona zmian dokumentacji w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31.10.2014r. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

- Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo  zamówień publicznych, powinna umożliwić realizacje robót budowlanych na jej podstawie i oddanie inwestycji w użytkowanie.

- Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii wykonania robót i materiałów w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz opisywać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny kompletności dokumentacji.

- Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych  dokumentacją projektową od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia. Nadzór autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru określone zostanie odrębną umową.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji nastąpi konieczność wykonania prac nie ujętych w dokumentacji i kosztorysach inwestorskich, koszt wykonania tych robót obciąży Wykonawcę.

§ 3

- Ryczałtowa cena usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wynosi ……………….. zł brutto  (słownie: …………………………………………………….. ) w tym podatek VAT w kwocie …………. zł (słownie: ………………………………………………..).

- Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy, po dostarczeniu dokumentacji wraz z prawomocną decyzją  pozwolenia na budowę w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokółem przekazania dokumentacji projektowej

3. Strony ustalają, że 60% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 zostanie wypłacone po złożeniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Pozostałe 40% wynagrodzenia płatne  po uzyskaniu i dostarczeniu pozwolenia na budowę.

4. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu zamówienia następować będą w następujący sposób:

A) zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

B) Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 10 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy,

C) w przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy lub kserokopii przelewu potwierdzonego przez Bank, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia  w/w warunku,

D) Brak dochowania przez Wykonawcę w/w warunków zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

5.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów  określonych w ust. 4.

6. Wykonawca wystawi fakturę wg poniższych danych:

Nabywca: Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno NIP: 745-18-11-678.

§ 4

- Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza ……………………………. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 5

- Na przedmiot umowy  Wykonawca udziela Zamawiającemu trzech lat gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady lub usterki kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych, będących przedmiotem umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady lub usterki dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji.

5. W przypadku ujawnienia wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym terminie.

6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek  Zamawiający będzie mógł usunąć wady lub usterki we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Skorzystanie z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów lub wad w dokumentacji projektowej powodujących dla Zamawiającego odpowiedzialność cywilną  a w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą na kwotę minimum 100.000,00 zł., słownie: sto tysięcy złotych. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży dowód zawarcia umowy o którym mowa w ust. 1.

§ 7

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

A/ Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kary Wykonawcy z tytułu:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.

B/ Wykonawca  zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

  - zwłoki w wykonaniu pracy projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od zgłoszonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,

  - odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy i stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia .

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

5.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanego przez siebie projektu.  Zamawiający będzie miał prawo do jego używania i sporządzania kopii przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu, do którego jest on przeznaczony i nie będzie on musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego użytku.

§ 9

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia Podwykonawcom. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość zamówienia wykonywanego przez Podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu zamówienia Podwykonawcom:

- ……………………………………………………………………………………………...

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca  zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu umów  zawartych z Podwykonawcami w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom.

§ 10

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

c) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe w zakresie obustronnie uzgodnionym.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru prac projektowych wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane opracowania projektowe.

§ 12

Zamawiający  dopuszcza  możliwość dokonania zmian umowy:

- zmianę osób przewidzianych do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, w przypadkach siły wyższej lub zdarzeń losowych.

- zmianę podwykonawców, którzy realizują części zamówienia wskazane w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.

§ 13

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy  Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONWCA