Projekt

UMOWA

zawarta w dniu …………………. w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim z siedzibą w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1. Jarosława Matłacha                                 - Starostę Szczycieńskiego

2. Kazimierza Oleszkiewicza                      - Wicestarostę

przy kontrasygnacie  Henryka Samborskiego – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym"

NIP: 745-18-11-678               REGON: 510742534

a

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą"

NIP: ……………………             REGON: ………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt eternitowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński.

Prace prowadzone będą na  obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Wielbark wymienionych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy.

§ 2

1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zasadami bhp i p.poż.

2. Wykonawca zobowiązuje się postępować z przyjętymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie w/w działalności oraz umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych.

4. Z chwilą rozpoczęcia robót Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowy transport i składowanie odpadów niebezpiecznych.

5. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych maszyn i urządzeń, narzędzi pracy i transportu.

6. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom: -…………………………………………………………

Do zawarcia przez Wykonawcę umowy  z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia  podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 24.08.2009r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu odbioru karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 4

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się zgłosić podjęcie prac do:

–  Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót  zobowiązuje się do opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest.

4.	Wykonawca zobowiązuje się postępować z wytworzonymi i przejętymi odpadami zgodnie                           z obowiązującymi przepisami.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie w/w działalności oraz umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 5

  - Wykonawca wykona  prace objęte przedmiotem umowy zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie:

- demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych za kwotę ………….złotych netto, plus podatek VAT ……..% w wysokości  ……… złotych, razem ……… złotych brutto, słownie:…………………………………………

- demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych za kwotę ……… złotych netto, plus podatek VAT……..% w wysokości . ………… złotych, razem …………  złotych brutto,   słownie: ………………………………………………

- unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest (wraz z transportem) za kwotę …………… złotych netto, plus podatek VAT ………% w wysokości …………złotych, razem ……………. złotych brutto, słownie:………………………………………….

  - Do obliczenia kosztów demontażu wyrobów zawierających  azbest Wykonawca przyjął, wagę  1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych równą 17 kg.

3.	Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości zdemontowanych i zebranych płyt azbestowo-cementowych pomnożonej przez ceny jednostkowe podane w ofercie. Koszt wykonania zamówienia nie może przekroczyć kwoty dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy. Obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową a także oddziaływania innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań wykonawczych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Strony ustalają, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą spisywane protokoły odbiorów częściowych z wyszczególnieniem ilości eternitu pochodzącego z rozbiórki i zebranego z każdego obiektu i posesji.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przekazania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, podpisany przez obie strony umowy, wraz z kartami przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, pisemnym oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7.	Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury na konto Wykonawcy podane w fakturze.

8.	Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

§ 6

Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 %.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę. Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów.

§ 8

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

4. Wykonawca po zakończeniu robót złoży Zamawiającemu oświadczenie o poprawności wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarski, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 71, poz. 649, oraz przedłoży karty przekazania odpadów.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 10

- Jeśli Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań lub nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. nr 192, poz. 1876 ze zm.) lub określonych w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości  brutto przedmiotu umowy.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary

umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-w wysokości 10% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 5 ust.3 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 5 ust.3 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

- w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia końcowego określonego w § 5 ust.3 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d) 	stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

1.	Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie

pisemnej.

2.	Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 14

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA :                                                                               ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1 do umowy  z dnia ……………

Wykaz

nieruchomości na których znajdują się płyty azbestowo-cementowe do rozbiórki i unieszkodliwienia.

| Lp. | Adres | Wyszczególnienie zakresu prac | Ilość płyt do usunięcia w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12-160 Wielbark ul. 1-go Maja 17 | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kopernika 4 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 250 |
|  | 12-160 Wielbark ul. 1-go Maja 18 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kopernika 12/2 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 45 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kętrzyńskiego 7 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 160 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Polna 10a | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 70 |
|  | Kołodziejowi Grąd 15 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 240 |
|  | Kołodziejowi Grąd 2 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 200 |
|  | Kołodziejowy Grąd 3 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 65 |
|  | Kołodziejowy Grąd 7 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 230 |
|  | Kołodziejowy Grąd 8 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 150 |
|  | Kołodziejowy Grąd 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 423 |
|  | Kołodziejowy Grąd 14 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 125 |
|  | Kołodziejowy Grąd 8 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 120 |
|  | Ciemna Dąbrowa 5 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | Ciemna Dąbrowa 5a 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu ,transport i unieszkodliwienie | 50 |
|  | Ciemna Dąbrowa 7 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 80 |
|  | Jesionowiec 20 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 200 |
|  | Jesionowiec 30 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 270 |
|  | Jesionowiec 29 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z: - budynku gospodarczego - budynku mieszkalnego - przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 115 65 150 |
|  | Jakubowy Borek 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu transport i unieszkodliwienie | 150 |
|  | Wyżegi 9 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z: - budynku gospodarczego, - budynku mieszkalnego - przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 58 22 |
|  | Wyżegi 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 50 |
|  | Łatana Mała 14 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 300 |
|  | Kołodziejowy Grąd 14 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 90 |
|  | Urząd Gminy 12-160 Wielbark ul. Grunwaldzka 2 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 400 |
|  | Kolonia 1 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 180 |
|  | ul. Chodkiewicza 3 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku mieszkalnego, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | Razem | w tym: -budynki mieszkalne -budynki gospodarcze - zdjęty | 4658 187 1108 3363 |